**Приоритеты**

Высокий приоритет

Средний приоритет

Низкий приоритет

**1. Тимлид (**∞ч) (Подсчеты после распределения графика)

* Координация работы команды по разработке приложения. (Все время работы команды)
* Управление сроками выполнения задач и приоритетами разработки. (Все время работы команды)
* Обеспечение коммуникации между разработчиками, дизайнером и владельцем продукта. (Все время работы команды)
* Контроль выполнения задач и соблюдения стандартов разработки. (Все время работы команды)

**2. Product Owner (6 +** ∞)ч (Подсчеты после распределения графика)

* Определение требований к функциональности системы записи на шиномонтаж. (2ч)
* Формулирование приоритетов по основным функциям: (4ч)
  + запись на услуги;
  + просмотр загруженности;
  + регистрация и управление заказами.
* Координация изменений с командой разработки. (Все время работы команды)

**3. Front-end разработчик (28ч)**

* Реализация интерфейсов для: (15ч)
  + регистрации/входа; (5ч)
  + записи на услуги; (5ч)
  + просмотра загруженности шиномонтажа. (5ч)
* Обработка взаимодействий с пользователем: запись на услугу, ввод комментария. (8ч)
* Поддержка отображения времени, цен и комментариев для заказов. (5ч)

**4. Back-end разработчик (50ч)**

* Создание API для записи на услуги с проверкой доступности времени. (14ч)
* Разработка структуры базы данных для хранения: (20ч)
  + записей клиентов; (10ч)
  + услуг и их стоимости. (10ч)
* Реализация механизма мониторинга загруженности шиномонтажа. (8ч)
* Реализация системы уведомлений об отмене записи и добавления комментариев. (8ч)

**5. Дизайнер UX/UI (22ч)**

* Разработка макетов интерфейсов для: (10ч)
  + выбора даты и времени записи; (2ч)
  + отображения услуг с ценами и расчетом времени; (4ч)
  + отображения загруженности шиномонтажа. (4ч)
* Поддержка дизайна полей для ввода комментариев и уведомлений. (4ч)
* Макеты интерфейсов для всех устройств. (12ч)

**6. Тестировщик (10ч)**

* Тестирование корректности работы всех интерфейсов на разных устройствах и разрешениях: (4ч)
  + выбор даты и времени; (2ч)
  + запись на услуги и просмотр загруженности. (2ч)
* Проверка функциональности: (4ч)
  + отображения услуг с ценами; (2ч)
  + ввода и валидации комментариев. (2ч)
* Тестирование процесса отмены записи с добавлением комментария. (2ч)